АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАРАМАС-ПЕЛЬГИНСКОЕ»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25  марта 2014  года                                                                                                             № 12

д. Карамас-Пельга

О проведении организованной санитарной

очистки и противопожарных мероприятий

на территории МО «Карамас-Пельгинское»

В целях проведения организованной санитарной очистки и противопожарных мероприятий в населенных пунктах, в соответствии со ст. ст. 7 , 32 Устава муниципального образования «Карамас-Пельгинское»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Провести сходы граждан с обсуждением вопросов о благоустройстве, санитарной очистке и противопожарных мероприятий  в населенных пунктах согласно графика, прилагается./Приложение №1/

2.Закрепить территории за организациями и  рекомендовать старостам соблюдать порядок на улицах населенных пунктов.

3.Привлечь транспорт АК «Киясовский», Карамас-Пельгинской  средней общеобразовательной школы  и частный транспорт по согласованию для вывоза мусора с общественных мест.

4.Утвердить план «О проведении организованной санитарной очистки и противопожарных мероприятий на территории МО «Карамас-Пельгинское», прилагается.

/Приложение №2/.

5.Утвердить состав санитарных комиссий  по каждому населенному пункту в целях проведения организованной санитарной очистки и противопожарных мероприятий на территории МО «Карамас-Пельгинское»  (Приложение № 3)

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  МО «Карамас-Пельгинское»                                                    Г.Р. Бигбашев.

Приложение №1

Утверждено

Постановлением главы

МО «Карамас-Пельгинское»

от25.03     .2014 г.№12

График

проведения собраний граждан (сельских сходов)

в МО «Карамас-Пельгинское» в 2014 году

| Населенный пункт, улица | Дата, время | Место проведения |
| --- | --- | --- |
| Общее собрание граждан | 18.04.2014 15-30 ч. | Карамас-Пельгинский ЦСДК |
| д. Унур-Киясово | 28.04.2014 15-00 ч | У магазина ПО «Оптовик» |
| д. Байсары | 28.04.2014 17-00 ч | Сельский дом культуры |
| ул. 50 лет Октября, Молодежная | 29.04.2014 17-30 ч | Напротив дома Самсоновой Т.В. |
| ул. Гагарина, Туганайка, Юбилейная | 29.04.2014 19-00 ч | У административного здания |
| ул. Красноармейская | 30.04.2014 17-30 ч | На детской площадке |
| ул. Нагорная | 30.04.2014 19-00 ч | Напротив дома Пияшевой М.И. |

Приложение №2

Утверждено

Постановлением главы

МО «Карамас-Пельгинское»

От25.03 .2014г.№12

План  мероприятий

по  благоустройству  населенных  пунктов

МО «Карамас-Пельгинское» на 2014 год

| п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный | Ресурсы, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационно - распорядительные мероприятия |
|  | Подготовить и довести план благоустройства до исполнителей | до 01.02.2014 г. | Бигбашев Г.Р. |  |
|  | Создать штабы по проведению благоустройства в населенных пунктах | Март 2014 г. | Бигбашев Г.Р. |  |
|  | Разработать и разместить в общественных местах агитационный материал (на темы соблюдения порядка и чистоты в населенных пунктах) | Март-апрель 2014г. | Мазитова Е.Н. |  |
|  | Провести сходы граждан по деревням Байсары, Унур-Киясово и улицам д. Карамас-Пельга по вопросам благоустройства. | Согласно графика | Г.Р. Бигбашев, глава МО «Карамас-Пельгинское» |  |
|  | Обход улиц населенных пунктов, предприятия и организации с выдачей предписаний по уборке территорий | Март- апрель 2014г. | Комиссия по проведению месячника |  |
|  | Ликвидация несанкционированных свалок | апрель-май 2014г. |  |  |
|  | Обрезка живой изгороди, кустарника и вырубка сухостойных и угрожающих жизни и побелка стволов здоровых деревьев | Март-апрель 2014 г | Уличкомы |  |
|  | Посадка кустарников и деревьев в населенных пунктах | Апрель-май 2014 г. | Уличкомы | Население, |
|  | Уборка прибрежных зон водоемов и берегов реки Уддядинка | Май-июнь |  | Учащиеся СОШ |
|  | Уборка мест захоронений, ремонт и замена памятников, субботники на территории кладбищ, ремонт избушки, приобретение инвентаря | до 08.05., 1 декада июля | Самсонов В.Н. – депутат ССД, Шакиров Ф.М. , житель д. Байсары | население |
|  | Благоустройство автобусных остановок. | до 01.06.2014 г. | Бигбашев Г.Р. |  |
|  | Уборка обочин, очистка кюветов | Апрель-май 2014 г. | Бигбашев Г.Р., Дорожный участок |  |
|  | Художественное оформление населенных пунктов к 69– ой годовщине Победы ВОВ | до 07.05.2014 г | Администрация МО «Карамас-Пельгинское», СДК, ДК, СОШ, Детсад, «ЦУК» |  |
|  | Подготовка к пропуску паводковых вод и уборка после паводка, проверка состояния плотин, водопропускных устройств. | 1.04.2014 – 30.04.2014 | Бигбашев Г.Р. |  |
|  | Утвердить списки уличкомов по населенным пунктам | до 01.04.2014 | Бигбашев Г.Р. депутатский корпус |  |
|  | Заключение договоров на вывозку мусора от частных домовладений из д. Байсары и д. Унур-Киясово в весенне-летний период. | До 15.04.2014 г | Бигбашев Г.Р. |  |
|  | Произвести уборку территорий прилегающих к организациям, предприятиям, улицам, скверам, газонам деревень | 1.04 – 30.05 | Руководители предприятий, организаций | Вывозка мусора за счет предприятий |
|  | Провести уборку территорий, прилегающих к жилому фонду, чистка общественных территорий населенных пунктов от мусора и растительных остатков (проведение субботников), | 1.04 – 15.05 | Уличкомы, старосты, депутаты | Вывозка мусора силами частных владельцев техники, организаций |
|  | Провести контрольные проверки по выполнению предписаний | До 30 апреля | Комиссия по проведению месячника | По итогам проверки дела на нарушителей направлять в административную комиссию |
|  | Комиссионный объезд всей территории в пределах муниципального образования «Карамас-Пельгинское», подведение итогов месячника | С 30 апреля по 07 мая | Комиссия по проведению месячника |  |
|  | Провести конкурсы: - «самая чистая и благоустроенная территория» среди учреждений и предприятий - «Карамас-Пельгинское соцветие» среди домов, учреждений и предприятий, деревень. - «Дом образцового состояния», - «активный участник благоустройства села» | До 12 июня 2014 г. В 3 этапа до 15 сентября 2014 г. |  | Подведение итогов, награждения на торжественных мероприятиях 12 июня, 04 ноября. |
|  | Принять участие в районной ежегодной общероссийской природоохранной акции «Дни защиты окружающей среды от экологической опасности». | С 20 апреля По 15 августа | Г.Р.Бигбашев |  |
|  | Организовать работу трудовых подростковых отрядов и работу граждан, направленных с центра занятости населения, РОВД на выполнение общественных работ. | Апрель - октябрь | Г.Р. Бигбашев |  |
|  | Практические мероприятия |
|  | Ремонт дороги с гравийным покрытием в д. Байсары | июнь | Бигбашев Г.Р. Депутат ССД Бахтиева М.Х. | Хозспособом по договорам с ИП |
|  | Ремонт дороги по ул. Молодежная | июнь | Бигбашев Г.Р. |  |
|  | Строительство дороги по ул. Туганайка от д.№1 до д.№10 | Июнь | Бигбашев Г.Р. | хозспособом |
|  | Строительство моста через р. Утдядинка на пруд Туганай . | Июнь | Депутат ССД Соловьев В.М. | Хозспособом |
|  | Ремонт водопропускного устройства пруда «Центральный» | Май-июль | Бигбашев Г.Р |  |
|  | Обустройство места отдыха и купания на пруду «Центральный» | Июнь | Бигбашев Г.Р., Кожевников Ф.А. –депутат ССД |  |
|  | Благоустройство прилегающей территории пруда «Башай», «Груша» | май | Гр. Кибаков Г.В.(по согласованию) Депутат ССД Габитова Т.Ю. | Силами жителей ул. Нагорная, Подростковый отряд |
|  | Строительство полигона временного хранения ТБО | июль | Бигбашев Г.Р. | Хозспособом по договорам с ИП |
|  | Ремонт моста у ключа «Сарали», демонтаж постройки | Июль | Андриянов В.А. – депутат ССД | Хозспособом |
|  | Реконструкция навеса ключа «Сарали» | июль | Белослудцева Е.П., директор ЦУК (по согласованию) |  |
|  | Изготовление контейнеров( сварка из листового железа и уголка на 32мм ) для мусора и их установка в местах общего пользования | Май-июнь | Бигбашев Г.Р. | Подсобный рабочий |
|  | Изготовление и установка аншлагов в местах возможных несанкционированных свалок. | апрель | Бигбашев Г.Р. | Подсобный рабочий |
|  | Распиловка пиломатериала 15 куб.м. для хозяйственных нужд | май | КФХ Бронников В.В. | Кругляк имеется |
|  | Изготовление скамеек, урн для установки в местах отдыха населения. | Июль -август | Бигбашев Г.Р. | . |
|  | Строительство автобусной остановки в д. Унур-Киясово и благоустройство прилегающей территории | май | Попова И.А. |  |
|  | Окраска известью или фасадной краской нижней части столбов в населенных пунктах | май | Уличкомы | Жители близлежащих домов |
|  | Ремонт (ревизия) линий наружного освещения с заменой ламп, вынос пультов управления уличным освещением от КТП | Август-сентябрь | Иванов Н.И. (по согласованию) |  |
|  | Изготовление и установка указателей для ключей «Сарали» и «Катанчи» | июнь | Белослудцева Е.П. |  |
|  | Приобретение стенда- вывески и установка у ключа «Сарали». | июнь | Белослудцева Е.П. | С краткой информацией о ключе, истории возникновения деревни и т.п. |
|  | Изготовление тротуарных плиток 30х30 | Апрель-июнь | Бигбашев Г.Р. | Подсобный рабочий |
|  | Укладка тротуарных плиток на территориях прилегающих к памятникам погибшим воинам | май | Заведующие ДК |  |
|  | Ликвидация и вывозка мусора с бесхозных территорий бывших домовладений на территории населенных пунктов, устройство оград | Июнь-июль | Бигбашев Г.Р. |  |
|  | Замена баннеров и устройство цветника на стенде у административного здания | май | Бигбашев Г.Р, Белослудцева Е.П. |  |

Приложение №3

Утверждено

Постановлением главы

МО

«Карамас-Пельгинское»

от 25.03.2014 г.№12

Состав санитарных комиссий

при администрации МО «Карамас-Пельгинское»

д. Карамас-Пельга

Габитова Татьяна Юрьевна – депутат  Карамас-Пельгинского сельского Совета депутатов, председатель комиссии;

Кожевникова Валентина Ильинична  –заведующая  Карамас-Пельгинской библиотеки, заместитель председателя комиссии;

Члены комиссии- старосты улиц д. Карамас-Пельга

Тукаева Ввлентина Алексеевна, житель ул. Туганайка;

Габитов Григорий Васильевич, пенсионер;

Самсонов Виктор Николаевич , житель ул.50 лет Октября;

Соловьев Вячеслав Михайлович, житель ул. Нагорная..

д.Байсары

Бахтиева Масхуда Хайрулловна – депутат сельского Совета депутатов,

староста деревни, председатель комиссии

Шакирова Майсара Гаскаровна - житель деревни, заместитель председателя комиссии;

Член комиссии:

Хайбуллина Аниса Галимьяновна,  житель д. Байсары

д.Унур-Киясово

Попова Ирина Алексеевна -  депутат сельского Совета депутатов, председатель комиссии.

Щекина Лидия Анатольевна  - староста деревни, заместитель председателя

комиссии;

Член комиссии:

Коконова Валентина Семеновна – житель деревни Унур-Киясово.